

Professionnel.le bénéficiaire : *prénom et nom*

Professionnel.le soutien : *prénom et nom*

Logo des deux structures

**Fiche bilan du compagnonnage**

# Présentation

|  |  |
| --- | --- |
| **Structure candidate**  **Professionnel.le participant**  **Statut**  **Contact** (mail et tel) | Région Guadeloupe  Sophie Kanor-Giles  Titulaire  0690 33 20 90 sophie.kanor-giles@regionguadeloupe.fr |
| **Structure compagnon**  **Professionnel.le participant Statut**  **Contact** (mail et tel) | ONF Martinique  Alban Gillet  Titulaire 0696244227 alban.gillet@onf.fr |
| **Lieu de réalisation du compagnonnage** | Guadeloupe  Petit-Bourg / Baie-Mahault/Les abymes |
| **Coût total du compagnonnage**  **(en euro)** | 3 231,26€ |
| **Montant du financement sollicité** (frais de déplacement) | 2 400€ |

**Contexte et objectifs du compagnonnage** *(rappel du besoin initial en formation du bénéficiaire et de l’identification de la structure soutien) :*

Les techniques de génie végétal ont été largement expérimentées par l’ONF Martinique sur plusieurs chantiers. Gabions de bois, banquettes, clayonnages, en bordure de rivière et en mer, les expérimentations ont été diversifiées et bien documentées.

Connaissant cette expérience de terrain, la région Guadeloupe a souhaité en bénéficier dans le cadre de la mise en œuvre du premier chantier pilote du projet Protéger en Guadeloupe à la rivière la Lézarde site Ministrot.

**Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d’exécution** *(évènements externes ayant influé significativement sur la réalisation du compagnonnage (favorables ou défavorables))*

La tempête Fiona survenue la nuit du 16 au 17 septembre 2022 a considérablement bouleversé l’activité du service retardant le démarrage du chantier dans un premier temps et l’organisation du compagnonnage dans un second temps.

Le chantier était quasi terminé lorsqu’il a été possible de mettre en place la venue de l’ONF. Dès lors, la semaine prévue initialement sur le terrain n’avait plus lieu d’être.

Aussi il a été retenu, en lien avec les référents de l’OFB de réaliser 3 jours de compagnonnage de la Martinique dans le cadre de deux jours des « Rencontres génie végétal » et du Séminaire MAPI. Alban Gillet de l’ONF Martinique a pu intervenir et présenter l’ensemble les expérimentations du territoire. De nombreux autres intervenants ont pu bénéficier de sont expertise et présenter à leur tour les projets en cours et à venir, l’utilisation des espèces indigènes non seulement dans la lutte contre l’érosion des berges, mais également dans le cadre de chantiers de restauration des forêts et des espaces routiers.

Au final le nombre de personnes partie prenantes des échanges et visites terrain ont été plus nombreuses que lors du projet initialement prévu soit 15 personnes en présentiel et 13 en visio le mercredi et 18 jeudi. Lors du séminaire MAPI organisé le vendredi par la DEAL et ses partenaires, ce sont près de 50 participants qui ont pu bénéficier de la présence d’Alban Gillet de l’ONF Martinique

# Bilan technique et financier

## Exécution technique

**Déroulement du compagnonnage** *(toute annexe acceptée ; détailler le calendrier)*

28/11/2023 à 18h50 arrivée en Guadeloupe d’Alban Gillet

29/11/2023 Rencontres génie végétal jour 1Programme des deux journées fourni en annexe

30/11/2023 Rencontres génie végétal jour 2

01/12/2023 Séminaire MAPI Programme fourni en annexe

**Bilan personnel** *(qu’est-ce que le compagnonnage vous a apporté ?)*

Un enrichissement exceptionnel dans l’organisation de ce compagnonnage,

La promotion de l’utilisation des espèces indigènes dans les travaux de toutes sortes avec des techniques éprouvées par des programmes scientifiques robustes.

Une prise de contact avec la diversité des techniques de génie végétal disponible pour la lutte contre l’érosion des sols et la préservation de la biodiversité des ripisylves

**Perspectives** *(que va vous permettre cet échange ? quelle suite allez-vous y donner ? prévoyez-vous d’échanger les rôles entre professionnel.le bénéficiaire et soutien ?)*

Les échanges se poursuivront avec le soutien puisque d’autres chantiers de génie végétal sont en cours d’organisation en Guadeloupe

**Leçons à tirer pour de futurs compagnonnages** *(des choses à améliorer ?)*

Eviter les cyclones

## Exécution financière : à remplir, sauf pour les associations

Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du compagnonnage

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PREVISONNEL** | | **REEL** | | | | |
| **Détail des coûts** | **Intitulé de la dépense** | **Quantité et coût unitaire** | **Coût total de l’action** | **Quantité et coût unitaire** | **Coût total de l’action** | **dont auto-financement** | **dont financement demandé à l’OFB dans le cadre de Te Me Um** | **dont autres financements** |
| Personnel permanent partiellement affecté au projet | Professionnel. le participant |  | 8 941,18€ | 5jours Chef service région |  |  |  |  |
| Autre | 5jours Chef projet travaux préparation formation 10j chef projet sous-traitant genie vegetal | 17 882,35€ | 5 j Technicien ONF  6 j ingénieur Région  2j 2 assistantes direction région  2 jours 2 chauffeurs Région |  |  |  |  |
| Personnel non permanent | |  |  |  |  |  |  |  |
| Déplacements | Déplacements *(ie vols longs courriers)* | 2 billets | 800 | 1 billet | 328,36 € |  | 328,36 € |  |
| Déplacements locaux | 1 voiture | 200 | 1 voiture | 147,00 € |  | 147,00 € |  |
| Hébergement | 2 pers | 1000 | 1 pers | 330,00 € |  | 330,00 € |  |
| Restauration | 2 pers | 400 | Un séminaire 2j | 2 425,90 € |  | 2 425,90 € |  |
| Equipement *(ie dépenses d'équipement/investissement imputables au projet)* | |  |  |  |  |  |  |  |
| Autre | Location salle et matériel |  |  |  |  |  |  |  |
| Honoraires prestataires |  |  |  |  |  |  |  |
| Edition *(ex : frais d’impression)* |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** | |  |  |  | **3 231,26€** |  | **3 231,26€** |  |

Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, statut, signature et cachet)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Commentaires éventuels sur l’exécution financière*

**Attention : seuls les frais de déplacement (transport, hébergement, restauration) sont pris en charge par Te Me Um dans ce cadre.**

**Article pour le site internet** *(500 car. max, possibilité de joindre des documents ou liens)*

**Pour mémoire liste des pièces à fournir :**

- la présente fiche complétée

- au moins 3 photos[[1]](#footnote-1)\* assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté

- les productions associées au compagnonnage

- pour les associations, document [Cerfa n°15059\*02](https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R46623) Compte-rendu financier de subvention complété.

- l’OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par Te Me Um

1. \**L’utilisation des trois photos fournies est strictement et uniquement réservée à l’illustration du site internet, du compte Twitter et du groupe Facebook du programme Te Me Um. Le crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation. Aucune rétrocession ou autre utilisation de ces photos n’est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle demande du service Connaissance - Appui aux Acteurs - Mobilisation des Territoires de l’OFB.*  [↑](#footnote-ref-1)